华北某省合作校办证案例

2018年4月份开始办证，第一个阶段是核名。

校区的名字是我专门请人算过才定下来的，核名这个阶段用了我差不多一个月的时间，准备材料真的挺繁琐，前前后后跑了好几趟，缺一个都不行。在我认为这个事情比较麻烦的时候，没想到后面还有更麻烦的等着我。

4月底基本进入筹设阶段，第一个阶段就是选址，当消防队来看现场后说：装修前看现场，我这个已经装修好的，而且消防队都是有录像的。没办法，我只能找关系，去了一个就近工地录像。装修的同时准备筹设阶段所需材料：筹设民办学校申请书、举办者证明文件、资产来源、资金数额的有效证明文件。（需到银行打印帐户中有50万余额的流水帐单），准备材料又用了半个多月，装修完消防二次验收（消防队准备材料大概有以下：筹设批准书、消防图纸，租赁协议），选址这一关算是过了。

六月初进入设立阶段，这个阶段是我最难得一个阶段。首先我请人画图，图是很好画，但是这个章怎么也盖不上，按面积的标准要有四个喷淋，实际上就两个，最后还是按照实际标准来，这个章才盖上了。这个期间我还准备好多材料，（1）筹设批准书（2）筹设情况报告（3）学校法人基本情况（需到街道办事处出事无犯罪证明）（4）学校章程（5）理事会人员名单（最少5人，其中有2人有教师资格证）（6）学校资产的有效证明文件（验资报告）（7）校长的资格证明文件（有教师资格证，有5年以上的从业经验，不能是在职教师）（8）教师的资格证明文件（提交到申批局后会有相关人员到校看现场，所提交的教师需要人证都在现场）（9）财会人员的资格证明文件（会计资格证书）（10）校舍证明文件(租赁协议、主体消防验收合格意见书，二次消防验收合格意见书)（11）经济担保公证书（需携带筹设批准书到公证处办理，担保的公司注册资金不得低于30万，一般会出三份公证书）（12）教学计划（13）管理制度。我租的大楼里面虽然是有消防的，但是好多商户装修，它的消防系统已经完全破坏了，形同虚设。然后我们自己又做了一套消防系统。我们在二楼，要到地下二楼，再从地下延伸到最北边（校区位置在最南边），用的材料都是最好的，我们就做这个就花了十几万。还有这个章，当时是最热的时候，来来回回跑几天，人家还没有给盖上人家说什么就是什么，按着标准改，他说的错的都是对的，你就像一个小学生在被老师训话一样。后来花了二十万这个章才算下来了。期间已经审核过得材料让拿回去重新填、重新盖章，这就意味着之前盖章花的钱都打水漂了。明明按着他们的一步一步做的，错了也只能自己负责，别人还说不得！八月中旬，消防竣工。

九月初验收，验收完毕，我整个人都放松了下来，历时几个月总算没有白费，月底证下来的。整个人特别踏实，可以全心投入到教育中去了。